# TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BUỔI 7
BÁO CÁO XÂY DỰNG SẢN PHẨM SPRINT 2
(TÍCH HỢP HỆ THỐNG & ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ - LẦN 2)

Đề tài: Nền tảng quản lý freelance / marketplace việc làm part-time cho sinh viên

Đề tài:

SVTH:

1. Nguyễn Minh Phú  -  MSSV: 2374802013447
2. Hà Đại Vĩ               -  MSSV: 2374802010551

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Trung

# TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

1. KẾT QUẢ TÍCH HỢP LUỒNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (END-TO-END)

Nhóm đã tích hợp thành công toàn bộ luồng hoạt động chính của sàn marketplace việc làm part-time:

• Luồng 1 (NTD Đăng tin): Nhà tuyển dụng tạo tin việc làm -> Tin chuyển trạng thái 'approved' -> Hiển thị lên trang chủ.
• Luồng 2 (SV Tìm kiếm & Lọc): Sinh viên lọc theo Quận/Huyện, Mức lương và Loại việc -> Danh sách phản hồi tức thì dưới 1 giây.
• Luồng 3 (Ứng tuyển & Duyệt hồ sơ): Sinh viên nộp Cover Letter + CV -> NTD nhận thông báo, mở xem CV và bấm Duyệt/Từ chối -> Trạng thái đồng bộ ngay lập tức.

2. BẢNG GO / NO-GO & ĐIỀU CHỈNH PHẠM VI (SCOPE MANAGEMENT)

| Hạng mục chức năng | Phạm vi ban đầu | Trạng thái tích hợp thực tế | Quyết định Go / No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký, Đăng nhập, Profile | Must-have | Đã tích hợp hoàn chỉnh Frontend - Backend | GO (Hoàn thành) |
| Đăng tin tuyển dụng & Quản lý tin | Must-have | Đã tích hợp, hỗ trợ ca làm, lương theo giờ/dự án | GO (Hoàn thành) |
| Tìm kiếm & Lọc công việc | Must-have | Lọc đa tiêu chí theo quận, mức lương, từ khóa | GO (Hoàn thành) |
| Ứng tuyển & Quản lý ứng viên | Must-have | SV nộp đơn thành công, NTD đổi trạng thái mượt mà | GO (Hoàn thành) |
| Đánh giá 2 chiều (Rating) | Should-have | Backend đã sẵn sàng API, chuẩn bị nối UI ở Buổi 8 | GO (Làm tiếp ở Sprint 3) |
| Chat Realtime trực tiếp | Could-have | Tính năng phức tạp, tiềm ẩn rủi ro trễ tiến độ | NO-GO (Chuyển sang liên hệ qua SĐT/Email) |

3. ĐÁNH GIÁ MỐC GIỮA KỲ 2 (RUBRIC 2 - 30%)

Sản phẩm thực tế khớp 100% kế hoạch Sprint đã cam kết ở Buổi 3. Toàn bộ tính năng Must-have đã chạy mượt mà và sẵn sàng cho buổi demo giữa kỳ trước Giảng viên hướng dẫn.